נוהל הכנת רקע קדסטרי אנליטי

הנדון:

- אפיון ואירגון החומר

  - יש להכין מפת שליטה על סמך תיקיה BLCK או קליטה גראפית עם פרוט כל חומר הביסוס בקנ"מ הגדול האפשרי, כולל קו תחום עבודה.

  - להכין מסמך עם פרוט כל החומר שנאסף או שצריך לאסוף ולעדכנו בסיום האיסוף – לקרוא לקובץ : טיוטת פרשה טכנית_XXXXXX.doc כאשר XXXXXX  הוא מספר הפרויקט (מצ"ב בנספח ### דוגמת מסמך של פירוט החומר).

  - הפקת פלוטים של כל חומר הביסוס-תצרים, גיליונות שדה-בקנ"מ אמיתי ככל האפשר לרבות שמירה גם בכונן R וגם בפרויקט עצמו.

  - הדפסת החלק המהותי של תיקי החישובים של התצרים ושל גושי ההסדר.

  - שאר החומר בתיקי החישובים יודפס לפי שיקול דעת העובדים.

  - הורדה מהאינטרנט של נקודות הביסוס דרושות בכל הרשתות לפי הנדרש. לרבות שמירה כקבצי אקסל ב-EXTERNAL בתיקייה Bangal-mapi-תאריך.

  - עדכון מסמך טיוטת הפרשה הטכנית פרוט החומר הקדסטרי שנאסף.

  - הצגת כל החומר להתייעצות עם קטי/אורן/דב/איציק.

  - ריכוז נסחי הרישום של החלקות המשתתפות.

- עבודת ההקמה האנליטית

  - יש לעבוד לפי נוהל חישוב 2000geo- הקיים במשרד. (לשקול לעדכן את הנוהל כך שיהיה גאו נפרד לכל מקבץ ליצירת נקודות ואחר"כ גאו נפרד לכל גוש להגדרת החלקות באותו הגוש.

  - בחירת שמות קבצים בצורה קלה להתמצאות בעתיד.

  - גיבוי כל יום לרשת ללא יוצא מן הכלל.

  - הקלדת שעות כל יום ללא יוצא מן הכלל.

  - פגישה עם היועץ על סמך הדפסת כל תוצאות הגאו2000 , הדפסת המיחשוב שנעשה על נייר שקוף ובקנה המידה המקורי של חומר הביסוס וריכוז כל הבעיות כגון: אורכי קווי מדידה וחזיתות, שטחים, צורה, כפילות מידע בנקודות וקווים וכדומה. רצוי שהנחיית היועץ יועלו על הכתב במפה או ברשימה.

  - הרצה מחדש על סמך קבלת הנחיות מהיועץ.

  - הגהה עצמית לביצוע כל הנחיות היועץ.

  - עידכון  מסמך טיוטת הפרשה הטכנית – אופן  הקמת גבולות.

- בקרת איכות

  - הפקה נוספת של תדפיס הגאו ושל השטח הממוחשב כולל כל החזיתות ששונו וכדומה. להדגיש סטיות השטחים והאורכים שמעל המותר בתדפיס הגאו.

  - הדגשת כל החזיתות ששונו או שלא מתאימות.

  - רשימת שטחים מעל המותר.

  - בדיקת תאימות לרסטרים על ידי עיגון הרסטרים באוטוקד-הבדיקה תעשה במסך המחשב. הדפסת DWG על הרסטרים תעשה במקרים מיוחדים. במידת הצורך ולפי שיקול דעת המבצע מפיקים שוב על נייר שקוף כדי לשים על הרסטר של חומר הביסוס .

  - עדכון מסמך אופן ההקמה והדפסתו.

  - עשיית סדר בתיקיות ובקבצים.

  - פגישה מסכמת עם היועץ ועם גרסה סופית של כל הפלוטים וההדפסות.

  - אישור היועץ לעבודה ע"י חתימה על כל ההפקות (תדפיס גאו, פלוט קדסטרי, דוחות הזזה וכול השאר).

  - הטמעת הקובץ האנליטי בקובץ BLCK.

- פעולות לשיפור התשתית

4.2 תשתית לאפשר לילנה ויקטוריה לשמור ולעשות קבצים בכונן R כמו קטי ואורן- בוצע.

4.3 תשתית: לשים על המחשבים של ילנה ויקטרינה את קבצי ממ"ג 2000 +תדריך    לשליפת החומר המבוקש ורצוי לכתוב ולהדפיס את ההנחיות.

4.4 תשתית: הנחיות לעבודה בתצפית.

4.5 תשתית: חומר שמורד מהאינטרנט יגובה גם ב.../P וגם בכונן R.

4.6 תשתית: פנקסים שיגובו ב-R יקבלו שם בצורה  TIF/PDF  (מספר הפנקס) PS.

4.7 תשתית: תיקי חישובים שיגובו ויקבלו שם בצורה  TIF/PDF. ׁׁׁׁׁ(מספר התיק) TIK.

P:\2006\060169\מסמכי מחלקת תצר\נוהל הקמת רקע קדסטרי אנליטי.doc